Documento de Visión y Alcance
Para
Automatizar La Administración De Una Microempresa Agrícola
Versión 1.0
Preparado por Carlos Alemán
Productos Agrícolas Alemán S.A
10/06/2013
# Tabla de contenido

# Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Razón de los cambios	Versión
Carlos	25/04/2013	Correcciones ortográficas y de redacción

# 1. Requerimientos del Negocio
El negocio requiere una aplicación que le permita administrar de manera más eficiente el control de gastos en cuanto a las salidas y entradas de cierto periodo de tiempo, datos de los empleados donde se toma en cuenta las horas trabajadas y el costo de tal, inventario mercadería, productos utilizados y de herramientas de trabajo en el campo, hacer un registro de producción de las plantaciones, almacenar datos de los principales proveedores.
## 1,1. Fondo
En cuanto la historia en base a la experiencia del jefe estos microempresarios nunca han trabajado con una herramienta que les ayude a organizar, planificar y dirigir la empresa de manera más organizada, por esto considero considero importante apoyar este grupo social y les ayude en la toma de decisiones.
## 1,2. Oportunidad de negocio
Al automatizar el negocio con la introducción del sistema en la empresa se facilitara el control de inventarios, horarios de empleados por que resulta una buena oportunidad de negocio.
## 1,3. Objetivos de negocio y criterios de éxito
Los objetivos del sistema son el buen control económico de la microempresa, llegar a ser un productor competente en el mercado, aumentar las entradas económicas, aumentar las ventas.
## 1,4. Los clientes o las necesidades del mercado
Ya que el negocio está enfocado en la producción de alimentos, y para la mayoría de los clientes es muy es más importante la frescura y calidad de los productos que la cantidad, pero también hay que tener presente que los precios deben de ser competitivos, además la sociedad lleva un estilo de vida muy acelerado por lo que el tiempo es una necesidad .
## 1,5. Riesgos del negocio
Uno de los principales riesgos del negocio asociado al producto seria a inversión que se debería de hacer para desarrollar el producto. Por otra parte también está el tiempo de espera para obtener el resultado final del producto, aceptación por parte del usuario.
# 2. Visión de la Solución
Entre las visiones a largo plazo seria desarrollar actualizaciones del sisyema para que se adapte a las necesidades del negocio y el mercado.
## 2,1. Enunciado de la visión.
Cabe considerar en posibles mejoras de rendimiento y una interfaz más amigable para que el usuario administrador tenga mejor facilidad de uso del producto, otro punto es incluir las nuevas tecnologías que ofreciera el mercado más adelante, asimismo hay que tener presente futuros e inesperados errores del funcionamiento del sistema en sí.
## 2,2. Características principales.
Entre las principales características del nuevo producto es que reúna varias particularidades de otros productos en un solo paquete, esto principalmente para que se adapta a las necesidades del negocio.
## 2,3. Suposiciones y Dependencias
Entra las suposiciones del proyecto están: el software estará disponible para el sistema operativo Windows, el sistema no requiere de mucho rendimiento por parte de la máquina, se dará una inducción al jefe, encargado, empleados, y otros usuarios. La interfaz del sistema debe de ser los mas amigable con todos los usuarios. Hacer las pruebas de uso por parte de los usuarios.
# 3. Alcance y limitaciones
El sistema facilita a la administración de los datos económicos, inventario de la utilería, que conlleve a informar de manera más automática al usuario. En contraste tenemos las limitaciones como podría ser fallas en la conexión a la base de datos, errores del sistema operativo.
## 3,1. Alcance de la versión inicial
La primera versión conllevaría a ingresar los datos del negocio, inventario, datos de los empleados, y así como ciertas configuraciones para lo que es la clasificación de los datos. Después de esto ya la administración y los reportes de datos será más sencillo de visualizar y ordenar.
3,2.	Ámbito de lanzamientos posteriores
Los lanzamientos posteriores seria agregar algún nuevo requerimiento que surja a futuro que no esté contemplado hasta el día de hoy.
## 3,3. Limitaciones y exclusiones
Unas de las principales limitaciones del producto es que depende de una computadora para poder funcionar, solo el dueño y algunas personas autorizadas pueden usar el software.
# 4. Negocios Contexto
El contexto de negocio de en una zona rural de producción, y también en una zona urbana de comercialización del dicho negocio.

## 4,1. Interesados perfiles
En la siguiente tabla se representan los perfiles de los involucrados en el proyecto.
Tenedor de apuestas	Mayor Valor	Actitudes	Intereses principales	Limitaciones
Jefe	Facilítala la administración del negocio y da indicaciones de trabajo.	Actitud de liderazgo, ordenado, paciente y emprendedor.	Su principal interés en el negocio es mantener una economía estable durante todas las épocas del año.
Peón agrícola	Ofrece la mano de obra y mantenimiento de la finca.	Trabajador, respetuoso, ordenado, cumplido y sumiso	Su principal interés es tener un trabajo digno y pago con respecto a los estándares laborales.
Vendedores	Encargado de trabajar en la venta de la mercadería.	Elocuente, honrado, confiable, respetuoso.	Entre sus principales intereses es la comercialización y vente de la mercadería.

## 4,2. Prioridades del Proyecto
Las prioridades del proyecto es ayudar a dar una mejor administración y control de la microempresa.
Dimensión	Conductor (Objetivo del estado)	Restricción (Límites estatales)	Grado de Libertad (Rango estatal permisible)
Programar	versión 1.0 que estará disponible 01/06/2013, versión 1.1 por 01/11/2013, versión 1.2 por 01/06/2014
Características			70% de las características de alta prioridad debe serDropbox incluido en la versión 1.0
Calidad			80% de las pruebas de aceptación de usuario deben pasar por la versión 1.0, 95% para la versión 1.1
Personal		tamaño del equipo máxima es de 2 desarrolladores + 3 evaluadores
Costo			presupuesto invadido hasta el 15% aceptable sin revisión ejecutiva

## 4,3. Condiciones de trabajo
El entorno de donde está la administración del producto es en un cuarto o una oficina de donde se trabaja y dirige cierta parte de la microempresa pero hay que tomar en cuenta que la mayoría del tiempo de trabajo se da en el campo rural.

	Se puede decir que el sistema es de uso personal por parte del jefe.